**Notatka z zakończenia Sprintu 1**

**Podsumowanie Sprintu**

**Cel sprintu:**  
Przygotowanie danych do analizy poprzez ich eksplorację, identyfikację oraz usunięcie braków i błędów, a także zapewnienie wysokiej jakości danych.

**Rezultaty:**

* Dane dostarczone przez klienta zostały wstępnie zaimportowane i przeanalizowane.  
  *- dane zostały dostarczone w nieprawidłowym systemie kodowania*
* Zidentyfikowano problemy z jakością danych:

*Niejednorodność struktury danych.  
Brak dat co uniemożliwia analizy czasowe danych*

* Mimo to klient zdecydował się kontynuować analizę z wykorzystaniem dostarczonych danych.

**Problemy i wyzwania:**

1. **Braki w zespole:**  
   Niestety, nie udało się zorganizować odpowiedniej liczby członków zespołu, co może wpłynąć na terminowość projektu.
2. **Jakość danych:**  
   Dane dostarczone przez klienta nie spełniają standardów jakości, brak znaczników czasowych uniemożliwia analizy związane z czasem.

**Decyzje i dalsze kroki:**

* Klient podjął decyzję o dalszej analizie danych mimo zauważonych problemów.
* W kolejnym sprincie priorytetem będzie analizy danych oraz realizacja wstępnych wizualizacji trendów.

**Rekomendacje na przyszłość:**

1. Wzmocnić zespół o dodatkowych specjalistów, aby przyspieszyć realizację zadań.
2. Wypracować jasne wytyczne dla klienta w zakresie jakości danych, aby uniknąć podobnych problemów w kolejnych projektach.

**Data:** 12.11.2024  
**Opracował/a:** Product Owner